АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.05.2019  № 22-р

с.Ворга

Ершичский район

Смоленская область

О первоочередных мерах по подготовке жилищно - коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе  осенне-зимний период 2019/2020 годов:

1. Утвердить Комиссию по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов в следующем составе:

- Н.А. Парфёнова – глава муниципального образования Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, председатель комиссии;

Члены комиссии:

- О.А. Гвоздецкая– директор МБОУ «Воргинская средняя школа»;

- А.П. Блинкова – заведующая Воргинской библиотекой;

- В.В. Завизин – заведующий Воргинским СДК;

- Т.В. Аполлонова – директор СОГБУ «Воргинский ПНИ»;

- Ю.В. Скосарева – специалист 1 категории администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

2. На заседании комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе  в осенне-зимний период 2019/2020 годов утвердить план необходимых мероприятий.

3. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в  осенне-зимний период 2019/2020 годов в срок до 01.09.2019г. провести проверку выполнения плана мероприятий, выявление и устранение недостатков.

4.  Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  к осенне-зимнему отопительному сезону 2019/2020 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                     Н.А. Парфёнова

# Утвержден

распоряжением Администрации

Воргинского сельского

поселения Ершичского района

Смоленской области

от 17.05.2019 № 22-р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке учреждений Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к осенне-зимнему отопительному сезону 2019/2020 годов

| № п/п | Наименование объекта | Необходимые мероприятия | Срок испол-нения | Ответст-венные | заплани-рованные финансо-вые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администра-ция Воргинского с/поселения Ершичского района Смоленской области | 1. Заготовка топлива. | июль-август | Глава муниципаль-ного образования | 20 000 |
|  |  | 2. Проверка противопожарных гидрантов с участием представителя МЧС | апрель - сентябрь | Глава муниципаль-ного образования |  |
|  |  | 3. Обследование системы уличного освещения. | август-сентябрь | Глава муниципаль-ного образования |  |
|  |  | 4. Ремонт внутренних помещений муниципальной бани с. Ворга | июль | Глава муниципаль-ного образования | 70 000 |
| 2. | МБОУ Воргинская средняя школа | 1. Косметический ремонт внутри здания школы | Июль-август | Директор МБОУ «Воргинская средняя школа» |  |
|  |  | 2. Ремонт фундамента вокруг здания школы | Июль-август | Директор МБОУ «Воргинская средняя школа» |  |
|  |  | 3. Ремонт оборудования в котельной | Июль-август | Директор МБОУ «Воргинская средняя школа» |  |
|  |  | 4. Косметический ремонт внутри здания котельной | Июль-август | Директор МБОУ «Воргинская средняя школа» |  |
|  |  | 5. Поверка огнетушителей | Июль | Директор МБОУ «Воргинская средняя школа» |  |
|  |  | 6. Замена пожарной сигнализации | Плани-руется | Директор МБОУ «Воргинская средняя школа» |  |
| 3. | Воргинский сельский дом культуры | Штукатурка и покраска фундамента | июнь-июль- август | Заведующий Воргинского СДК |  |
|  |  | Замена оконных блоков и дверных проемов | июнь-июль-август | Заведующий Воргинского СДК |  |
| 4. | Воргинская библиотека | 1.Заготовка топлива | июль-август | Заведующая библиотеки |  |
| 5. | СОГБУ «Воргинский ПНИ» | 1. Ревизия систем горячего, холодного водоснабжения, отопления. | сентябрь | сантехник |  |
|  |  | 2.Очистка канализационного отстойника. Очистка и ремонт канализа-ционных колодцев | август | заведующий хозяйством |  |
|  |  | 3.Опрессовка и промывка системы отопления. Ремонт запорной арматуры | сентябрь | специалист по охране труда |  |
|  |  | 4.Ревизия скважин насосной (утепление) | октябрь | сантехник |  |
|  |  | 5. Ремонт распределительного узла водопроводных сетей | август | заведующий хозяйством |  |
|  |  | 6. Плановый ремонт электрооборудования | август | электромон-тер |  |
|  |  | 7.Планово-предупредительный ремонт автотранспортной техники | октябрь | специалист по охране труда |  |
|  |  | 8. Произведение дезинфекции складов и погребов. Ремонт поддонов. | сентябрь | зав. складом, зав. хозяйством |  |
|  |  | 9. ремонт теплоизоляции наружних сетей теплоснабжения | август | сантехник |  |
|  |  | 10. Утепление зданий (окна, двери) | август | специалист по охране труда |  |