АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2016г.  № 17

с.Ворга

Ершичский район

Смоленская область

О внесении изменений в краткосрочный

план реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных  домах,

расположенных на территории

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской

Области на 2016-2017 годы

В соответствии с постановлением  Администрации Смоленской области от 03.07.2014 N 483 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области ",

Администрация Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской  области, на 2016 - 2017годы, утвержденный постановлением Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 28.10.2015г. №37 изложив его в новой редакции (Приложения  №1,2).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                       Н.А.Парфёнова

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 31.03.2016г. №17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, на 2016 - 2017годы. |
| № Адрес МКД Год материал стен количество этажей количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м обще площади помещений МКД Предельная стоимость капительного ремонта 1 кв.м общей площади МКД Плановая дата завершения работ ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе всего в том числе жилых помещений, за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД кв.м кв.м кв.м чел руб руб руб руб руб руб/кв.м руб/кв.м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого по Воргинскому сельскому поселению Ершичского района Смоленской области х х х х х 1003,70 917,60 917,60 37 8001389,30 0,00 0,00 0,00 8001389,30 8719,91 х х 1 с.Ворга пер.Первомайский д.3 1976 - кирпич 2 3 1003,70 917,60 917,60 37 8001389,30 0,00 0,00 0,00 8001389,30 8719,91 9673,00 12.2017 |

Глава муниципального образования

Воргинского сельского поселения	Н.А.Парфёнова

Ершичского района Смоленской области

Приложение 2

к постановлению администрации Воргинского

сельского поселения Ершичского района

Смоленской области от 31.03.2016г. №17

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда,и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Воргинского сельского поселению | 8001389,30 | 2435979,90 | 0 | 0,00 | 896,40 | 2811110,40 | 0 | 0,00 | 729,80 | 1901154,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 145,00 | 0,00 |
| 1. | с.Ворга пер.Перво-майский д.3 | 8001389,30 | 2435979,90 | 0 | 0,00 | 896,40 | 2811110,40 | 0 | 0,00 | 729,80 | 1901154,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 145,00 | 0,00 |

Глава муниципального образования

Воргинского сельского поселения	Н.А.Парфёнова

Ершичского района Смоленской области