АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2015г.  № 10

с.Ворга

Ершичский район

Смоленская область

О   проведении мероприятий

в период  весеннего половодья

и паводка на территории

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской

области  в 2015 году

В целях защиты населения, населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных   помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других  объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего паводка и ледохода 2015 года,  администрация Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить состав штаба  для работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области. (Приложения № 1).

2. Утвердить  План мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области в весенний период 2015 года. (Приложение № 2).

3. Ответственный за периодический осмотр технического состояния и пропускной способности ГТС и водопроводных труб на территории поселения - Глава муниципального образования Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области Парфёнова Нина Антоновна.

4. Работникам администрации Воргинского сельского поселения, руководителям организаций, предприятий  усилить контроль за качеством воды в местах возможного затопления, с целью исключения ее заражения, проконтролировать работы по очистке канав, кюветов, водопроводных труб для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод, а также организовать среди населения разъяснительную работу по правилам поведения в зонах возможного затопления.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                       Н.А.Парфёнова

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1

к постановлению Администрации

Воргинского сельского

поселения Ершичского

района Смоленской области

от 04 марта 2015 года  № 10.

С О С Т А В   ШТАБА

для работы по предупреждению и ликвидации ЧС в период  весеннего половодья на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

Парфёнова Нина Антоновна                  - Глава муниципального образования

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

Гвоздецкая Олеся Алексеевна                - председатель КЧС ОПБ

Скосарева Юлия Владимировна           - специалист 1 категории администрации

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

Харламов Сергей Алексеевич              - водитель администрации

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

Воргинского сельского

поселения Ершичского

района Смоленской области

от 04 марта 2015 года  № 10.

П Л А Н

мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области в весенний период  2015 года.

| № п\п | Планируемые мероприятия | Сроки | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание штаба для работы по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | до 10.03.2015 | Глава муниципального образования |
| 2. | Подготовка постановления, утверждение плана мероприятий по защите населенного пункта, предприятий, организаций, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов от паводковых вод. | до 10.03.15 | Глава муниципального образования |
| 3. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 05.03.15 | Председатель КЧС и ОПБ Глава муниципального образования |
| 4. | Составление расчёта транспорта для возможного проведения эвакуации населения на ПВР, имущества из зон подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения АСДНР | до 10.03.15 | Глава муниципального образования |
| 5. | Составление расчёта сил и средств, привлекаемых для выполнения против паводковых мероприятий и проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в поселениях | до 10.03.15 | Глава муниципального образования |
| 6. | Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении (затоплении) и планирование оповещения учреждений, организаций, предприятий и населения | до 10.03.15 | Глава муниципального образования |
| 7. | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через районную газету «Нива», памятки, листовки, сходы населения и др. | до начало паводка | Глава муниципального образования |
| 8. | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до 10.03.15 | Глава муниципального образования, руководители организаций |
| 9. | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водоснабжения, связи и мостов в результате паводка | до 10.03.15 | Глава муниципального образования, руководители организаций |
| 10. | Проведение мероприятий по защите автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, планирование и подготовка объездных маршрутов | до 10.03.15 | Глава муниципального образования, |
| 11. | Обследование низководных мостов, пешеходных переходов попадающих в зону затопления, проведение необходимых работ по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод | до 10.03.15 | Глава муниципального образования, |
| 12. | Определение на заседаниях Совета депутатов муниципальных образований финансовых средств для проведения противопаводковых мероприятий | до 10.03.15 | Глава муниципального образования, |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства | в период паводка | Глава муниципального образования, |
| 14. | Организация первоочередного жизнеобеспечение населения в период половодья | март-апрель | Глава муниципального образования, |
| 15. | Круглосуточное дежурство на период паводка из числа сотрудников администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | в период паводка | Глава муниципального образования, |
| 16 | По завершению прохождения паводковых вод провести обследование объектов экономики и жилого сектора, попавших в зону затопления для определения суммы нанесенного ущерба ис роков выполнения восстановительных работ. | По завершению паводкового периода | Глава муниципального образования, |