ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2012г.  №  13

с.Ворга

Ершичский район

Смоленская область

О первоочередных мерах по подготовке жилищно - коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе  осенне-зимний период 2012-2013г.г.

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Комиссию по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г. в следующем составе:

- Н.А.Парфёнова – глава муниципального образования Воргинского сельского поселения, председатель комиссии;

Члены комиссии:

- В.А.Потапенков – директор МОУ Воргинская средняя школа;

- А.П.Блинкова – заведующая Воргинской библиотекой;

- В.В.Завизин – заведующий Воргинским СДК;

- Г.Л.Старикова – специалист 1 категории администрации Воргинского сельского поселения.

2. На заседании комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе  в осенне-зимний период 2012-2013г.г. утвердить план необходимых мероприятий.

3. Ответственным за выполнение плана мероприятий обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по устойчивой работе объектов социальной сферы в зимних условиях согласно плана мероприятий.

4. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в  осенне-зимний период 2012-2013г.г. в срок до 10.09.2012г. провести проверку выполнения плана мероприятий, выявление и устранение недостатков.

5.  Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений муниципального образования Воргинского сельского поселения к осенне-зимнему отопительному сезону 2012-2013 гг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                     Н.А.Парфёнова

# Утвержден

Постановлением главы муниципального

образования Воргинского сельского

поселения Ершичского района

Смоленской области

от 23.04.2012г. № 13

# ПЛАН

мероприятий по подготовке учреждений муниципального образования Воргинского сельского поселения к осенне-зимнему отопительному сезону 2012-2013г.

| № п/п | Наименование объекта | Необходимые мероприятия | Срок испол-нения | Ответст-венные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Воргинского с/поселения Ершичского района Смоленской области | 1. Заготовка топлива. | июль | Глава Администрации |  |
|  |  | 2. Проверка противопожарных гидрантов с участием представителя МЧС | сентябрь | Глава Администрации |  |
|  |  | 3. Проведение газового отопления к зданию администрации | Август-сентябрь | Глава Администрации |  |
|  |  | 4. Упорядочить систему уличного освещения. | сентябрь | Глава Администрации |  |
|  |  | 5. Внутренний и наружный ремонт здания бани (штукатурка, побелка, замена кранов, изготовление бельевых шкафов) | август | Глава Администрации |  |
| 2. | МОУ Воргинская средняя школа | 1. Ремонт крыши котельной. | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 2. Покраска котельной | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 3. Штукатурка стен котельной | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 4. Ремонт мягкой кровли на здании школы 40 м2 | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 5. Замена оконных блоков | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 6. Косметический ремонт здания школы | июль | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 7. Промывка и опрессовка системы отопления | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 8. Установка ограждения территории школы | июль | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 9. Демонтаж и установка центрального входа | июнь | Директор МОУ Воргинская школа |  |
|  |  | 10. Проведение замеров оборудования столовой и котельной | август | Директор МОУ Воргинская школа |  |
| 3. | Воргинский сельский дом культуры | Ремонт фундамента здания, крыльца, оконных проемов | Июль-август | Заведующий Воргинского СДК |  |
| 4. | Воргинская библиотека | 1.Заготовка топлива | сентябрь | Заведующая библиотеки |  |
|  |  | 2.Ремонт 12 оконных проемов | июль | Заведующая библиотеки |  |